| 实习进度安排 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 时间 | 实习内容 |
| 1周 | 星期一 | 实习动员大会 |
| 星期二 | 开第一次小组会议，讨论选题及要求 |
| 星期三 | 讨论分工安排 |
| 星期四 | 根据分工编写文档 |
| 星期五 | 编写文档 |
| 2周 | 星期一 | 编写文档 |
| 星期二 | 项目开发（编写代码，算法设计，小程序开发，下同） |
| 星期三 | 项目开发 |
| 星期四 | 项目开发 |
| 星期五 | 项目开发 |
| 3周 | 星期一 | 项目开发 |
| 星期二 | 项目开发 |
| 星期三 | 项目开发 |
| 星期四 | 项目开发 |
| 星期五 | 项目开发 |
| 4周 | 星期一 | 系统测试 |
| 星期二 | 项目细节完善 |
| 星期三 | 组员开展讨论项目不足 |
| 星期四 | 项目完善，并写实习报告 |
| 星期五 | 项目验收 |

|  |  |
| --- | --- |
| 计算机专业生产实习小组分工安排 | |
| 小组成员 | 小组分工 |
| 唐运茴（组长） | 后端开发 |
| 李虹潮 | 前端开发 |
| 林川凯 | 文档编写，算法设计 |
| 郭宏时 | 文档编写，系统测试 |
| 孙宇彤 | 文档编写，系统维护 |