**生产会议记录**

时间：2022年9月7日星期三

会议地点：5栋05507机房

会议主持人：唐运茴

会议记录人：唐运茴

出席人：生产实习小组全体人员

缺席：0人

会议内容：

小组召开了项目初期会议，对项目的方向、前后端的技术、小组分工，提出了以下内容。

李虹朝提出：

小程序的前端技术栈使用Vue+JS，前端任务自己的工作方向是前端工程师相同，且自己拥有比较丰富的实战经验，故负责小程序的前端开发，以及用户培训文档的编写。

郭宏时提出：

自己负责过大学生计算机设计大赛和软件工程实习需求文档的编写，有完备的知识体系，以及对客户清晰的定位和编写规范，所以可以负责需求文档的编写。

孙宇彤提出：

自己对当前项目有比较深入的全局理解，以及前后端架构的认识，但能力方面有所欠缺，负责项目前期和后期的

林川凯提出：

自己了解Postman等一些主流测试工具对软件项目的接口测试，以及常见网络攻击的预防和解决方案，故负责系统的测试和测试文档的编写。

唐运茴（组长）提出：

自己负责过“大创”微信小程序的后端开发，了解Mysql数据库，以及Spring Boot框架，可以负责小程序的后端开发。

总结：

目前暂时确定了项目内容和技术栈，以及小组的分工，

项目内容：订水小程序

技术栈：Vue + JS（前端） Spring Boot + Mysql（后端）

小组分工：

1.李虹朝：前端开发，以及撰写用户培训文档；

2.唐运茴：后端开发；

3.孙宇彤：项目分析，以及前期文档的编写；

4.郭宏时：项目的客户调研分析，业务的整理，撰写需求文档；

5.林川凯：项目后期的测试和安全分析，以及撰写测试文档。