**生产会议记录**

时间：2022年9月16日星期五

会议地点：5栋05507机房

会议主持人：唐运茴

会议记录人：唐运茴

出席人：生产实习小组全体人员

缺席：0人

会议内容：

（1）前端工作和进度汇报，李虹潮、林川凯、郭宏时对前端工作总结；

（2）后端工作和进度汇报，唐运茴、孙宇彤对相关进行工作总结；

（3）接口测试，唐运茴提供后端测试接口，李虹潮、林川凯为小程序引入接口，前后对端口和数据规范进行讨论；

（4）对功能流程乱，项目流程不熟悉问题进行讨论和研究；

（5）对小程序bug修复，解决流程问题；

（6）唐运茴将当前后台代码，以及mysql数据库等环境依赖部署到云服务器，为前端提供实时测试服务。

（7）对项目下一步开发需要的技术和知识进行交流。

总结：

小组对项目前后端进度和结果进行，进一步分析项目需求，及时调整错误的方向，对下一步工作进行分工。