**生产会议记录**

时间：2022年9月20日星期五

会议地点：5栋05507机房

会议主持人：唐运茴

会议记录人：唐运茴

出席人：生产实习小组全体人员

缺席：0人

会议内容：

唐运茴：虽然后端基本业务代码已经写完，但由于项目需要提供后台管理平台，且时间非常紧张，人手少，为了推进项目进度，决定在原来代码基础上使用jeecg-boot开源框架，花更多时间对接协调接口，以及前端开发。

李虹潮、林川凯、郭宏时：当前前端核心部分以及完成，需要后台接口和数据库，以及可能后续传输数据需要调整。

孙宇彤：项目中后期文档已经编写完毕，但部分文档还需开发提供相应的文档和数据。

总结：

小组对项目进度缓慢的问题进行讨论，重新调整项目开发计划，对当前开发优先级进行规划，花更多时间在重要功能。